Приложение 1

к письму министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного  хозяйства  Ставропольского  края

от_____________________№

ИНФОРМАЦИЯ

для мониторинга реализации государственной программы Ставропольского края

Наименование государственной программы Ставропольского края: «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Отчетный период: январь – июнь 2014 года

Ответственный исполнитель: Козинкина Е.Д..

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края) | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 июля 2014 г. | - | обеспечение жильем 156 ветеранов и инвалидов края к 2016 году (человек ежеквартально) | кол-во чел. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 июля 2014 г. | - | обеспечение жильем 94 ветеранов Великой Отечественной войны (человек ежеквартально) | кол-во чел. | 20 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 01 апреля 2014 г. | х |  |  | Заключены соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 89,5 млн. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий на обеспечение жильем 125 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Жилище» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 июля 2014 | - | улучшение жилищных условий 900 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) к 2016 году (семей ежеквартально) | семей | 60 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 июля 2014 г. | - | улучшение жилищных условий 425 молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет ипотечных жилищных кредитов при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета к 2016 году (человек ежеквартально) | Количество молодых учителей | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | - | х |  |  | Мероприятие по предоставлению молодым учителям ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 8,5 процентов годовых закончено в декабре 2013 года, на 2014 год не продлено, в связи с чем соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014 год заключаться не будет. Планируется использовать остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году в сумме 20923,7 тыс. рублей на те же цели в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – молодые семьи) | Козинкина Е.Д., заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 июля 2014 г. | - | улучшение жилищных условий 2460 молодых семей с использованием заемных средств при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов к 2016 году (семей ежеквартально) | количество молодых семей | 205 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | - | х |  |  | Проект Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы направлен в Минстрой России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________