ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за I полугодие  2014 года.

По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае» заключены с Министерством строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации (далее – Минстрой России):

соглашение  от 01 апреля 2014 г. №  07-58/с о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  в сумме 66411,2 тыс. рублей  на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных  Федеральным  законом  от  12  января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

соглашение  от 01 апреля 2014 г.  № 07-136/с о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  в сумме 23076,2 тыс. рублей  на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  №  5-ФЗ «О  ветеранах»  и   Федеральным  законом  от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в Российской Федерации».

По мероприятию «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае» обеспечено жильем 38 семей Ставропольского края с помощью ипотечных займов, выданных ОАО «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» на сумму 45,93 млн. рублей и 14 семей края улучшили жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края. Из краевого бюджета возмещено кредитной организации в I квартале 2014 года 348,6 тыс. рублей;

предоставлены субсидии  на возмещение части затрат по ипотечным кредитам 5 молодым учителям на сумму 1751,0 тыс. рублей. Поскольку субсидии предоставляются после оформления ипотечного кредита, поиска вариантов жилья, оформления перехода права собственности на недвижимость молодому учителю, а это требует определенного времени (от 2 до 3 месяцев) – эффективность показателя определяется  по итогам года, дополнительно включены в список молодых учителей – претендентов на получение субсидий еще 12 молодых учителей.

Мероприятие по предоставлению молодым учителям ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 8,5 процентов годовых закончено в декабре 2013 года, на 2014 год не продлено, в связи с чем соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014 год заключаться не будет. Планируется использовать остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году,  в сумме 20923,7 тыс. рублей на те же цели в 2014 году.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» планировалось обеспечить жильем в I квартале 205 молодых семей участников подпрограммы 2013 года за счет использования остатков средств, не использованных в 2013 году.  Однако остатки средств федерального бюджета зачислены в бюджет Ставропольского края только в апреле  месяце 2014 года.

Соглашение с Минстроем России в I полугодии 2014 года не заключалось, проект соглашения, подписанный временно исполняющим обязанности Губернатора  Ставропольского края,  направлен для подписания в Минстрой России. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 652-р Ставропольскому краю предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в рамках мероприятий подпрограммы в сумме 50881,18 тыс. рублей.