Форма мониторинга

реализации государственной программы Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

по состоянию на 01.07.2014

отдел реализации бюджетных инвестиций

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Срок |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | Бутенко А.В., первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – первый заместитель министра), Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее -министерство) | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | инвентаризация и паспортизация 3 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | - | 1 |
| 1.1.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | уплата налога, связанного с имуществом организаций, и земельного налога | тыс. рублей |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  | 597,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1781,02 |
| 1.3. | Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 3 единиц | единиц |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3.1. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюд- жетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 840 единиц к 2016 году | единиц |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 1.4.1. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | проведение межевания земельных участков под 3 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1- |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.7.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | доведение размера предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае в результате землетрясений до 2 098 301,10 тыс. рублей | тыс. рублей |  |  |  |  | 2 098 301,10 |  |  |  |  |  | 468 114,90 |  |  |  |  |  |  | - | 7250,3 |
| 2.4.1 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г |  | тыс. рублей |  |  |  |  | 477 211,10 |  |  |  |  |  | 468 114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 090,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |