Пояснительная записка

За 2 квартала 2014 года проведены следующие мероприятия:

I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы

1.1. Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае

1.1.1. Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов – заключены государственные контракты на проведение инвентаризации и паспортизации 2 объектов.

1.2. Основное мероприятие: уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края – запланировано за 2 квартала 1 500,00 тыс. рублей. Освоение составило 594,44 тыс. рублей.

1.3. Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае – в I, II квартале 2014 года мероприятия не запланированы.

1.4. Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края – 280 разработанных и пересчитанных ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края;

1.4.1. Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства – утверждены 2 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства;

1.4.4. Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства – утвержден 1 приказ министерства об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта и размещен на сайте министерства.

1.7. Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков – в I квартале 2014 года мероприятия не запланированы.

1.7.1. Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов – заключен государственный контракт на проведение межевания земельного участка под строительство 1 объекта.

III. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы

2.4. Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края

2.4.1. Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов – заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г.Пятигорске (второй этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» на сумму 44,78 млн. рублей, на оказание услуг по техническому надзору – дополнительное соглашение на сумму 1,53 тыс. рублей, на оказание услуг по авторскому надзору – государственный контракт на сумму 0,08 тыс. рублей.