ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за II квартал 
2014 года

В ходе мониторинга реализации мероприятий государственной программы министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой края) «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» достигнуты следующие результаты за отчетный период.

По мероприятию «Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов» заключены и исполнены государственные контракты на проведение инвентаризации и паспортизации 2 объектов.

По мероприятию «Уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края» запланировано 1 781 тыс. рублей. По состоянию на 
01 июля 2014 года освоено 597,43 тыс. рублей.

По мероприятию «Разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае» во II квартале 2014 года мероприятия не запланированы.

По мероприятию «Разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края»:

разработано 280 ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края;

утверждены и размещены на сайте минстроя края 2 приказа минстроя края о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда: от 03.03.2014 № 67 и от 03.06.2014 № 217;

утверждены и размещены на сайте минстроя края 2 приказа минстроя края об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта: от 01.04.2014 № 105 и от 02.07.2014 № 245.

По мероприятию «Проведение межевания земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков» заключен и исполнен государственный контракт на проведение межевания земельного участка под строительство 1 объекта.

По мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края» по объекту «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (второй этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение подрядных работ на сумму 44,78 млн. рублей, на осуществление функций заказчика-застройщика на сумму 1,53 млн. рублей, заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора на сумму 
0,080 млн. рублей.