МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Постановление

заседания коллегии

05 июня 2014 г.                                                                               г. Ставрополь

О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Заслушав доклады первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Бутенко А.В.  и  первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  Шульженко В.И. «О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  (далее – Указ) в целях повышения доступности жилья для населения Ставропольского края, привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для решения задач по модернизации и повышению энергоэффективности объектов коммунального хозяйства коллегия министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе реализации Указа принять к сведению.

2. Отделу развития жилищного строительства и стройиндустрии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (Чумакова):

2.1. Подготовить и направить в администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края разъяснения по вопросу необходимости и возможности отражения органами местного самоуправления в формах статистического наблюдения сведений о количестве введенного жилья экономического класса в срок до 1 июля 2014 года.

2.2. Провести мониторинг обеспечения земельных участков  планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства в срок до 15 июля 2014 года.

3. Отделу содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (Середа):

3.1. В срок до 30 июня 2014  года обеспечить представление в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году.

3.2. Обеспечить, начиная с 1 июня 2014 г., представление в Фонд ЖКХ отчетов по мониторингу реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с формами отчетов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 205/пр.

4. Производственно-техническому отделу (Прохоренков) обеспечить мониторинг утверждения органами местного самоуправления схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и городских округов в срок до 1 июля 2014 года.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:

5.1. Рассмотреть возможность включения в типовую форму заявления на выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию сведений о площади вводимого жилья экономического класса в целях включения их в формы федерального статистического наблюдения № 1 – разрешение «Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию» в раздел 2 «Перечень выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» до 01 августа 2014 года.

5.2. В срок до 1 июля 2014 года утвердить схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и городских округов.

5.3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования финансовые средства на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей в срок до 01 октября 2014 года.

5.4. Разработать проектно-сметную документацию на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей в срок до 01 июля 2015 года.

5.5. Принять меры по достижению в 2014 году планируемых показателей реализации  первого этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах»,  утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п.

5.6. В срок до 31 декабря 2014 года:

завершить реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда первого этапа  Программы;

обеспечить снос расселенных аварийных домов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  Бутенко А.В., первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Шульженко В.И.

Заместитель председателя коллегии,

первый заместитель министра строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского края	                                                  А.В.Бутенко

г. Ставрополь

05 июня 2014 г. №  2