Приложение 7

к государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ

о финансировании проектов, реализуемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» с целью развития и увеличения пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность в соответствии с проектно-сметной документации** |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства** |  | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Объем финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | в том числе искусственные сооружения (пог. м) |  | км | в том числе искусственные соору-жения (пог. м) |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реконструкция участка автомобильной дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск, км 94+400 – км 99+600 | 15.01.13 № 26-1-0002-13; 09.01.13 № 26-1-4-0001-13 | 2016 г. | 5,2 | - | 329432,81 | 5,2 | - | 49541,47 | 49541,47 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Строительство а/дороги «Обход ст. Зольской» в Ставропольском крае | - | 2016 г. | 2,86 | - | 226352,95 | 2,86 | - | 224452,95 | 224452,95 | - | - |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Иргак- лы – Абрам – Тюбе – граница Ставропольского края, км 30+385 – км 42+266 | - | 2016 г. | 11,90 | - | 276370,00 | 11,90 | - | 272000,00 | 272000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Арзгир – Мирное, км 46+100 – км 55+120 | - | 2016 г. | 9,02 | - | 173190,15 | 9,02 | - | 165690,15 | 165690,15 | - | - |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово, км 6+000 – км 8+000 | - | 2016 г. | 2,00 | - | 173760,15 | 2,00 | - | 165690,15 | 165690,15 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Георгиевск – Новопавловск от автодороги Кочубей – Зеленокумск –Минеральные Воды, км 0+146 – км 1+665 | - | 2016 г. | 1,80 | - | 183000,00 | 1,80 | - | 170000,00 | 170000,00 | - | - |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги Новоалександровск – Горьковский, км 3+750 – км 16+750, (1-й пусковой комплекс) | - | 2016 г. | 5,00 | - | 473000,00 | 5,00 | - | 455000,00 | 175000,00 | - | - |
| 8. | Реконструкция участка автомобильной дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск, км 91+400 – км 94+400 | 08.02.12 № 26-1-0008-12; 07.02.12 № 26-1-4-0018-12 | 2017 г. | 3,0 | - | 195995,01 | 3,0 | - | 191809,08 | 82000,00 | 109809,08 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Новоалександровск – Горьковский, км 3+750 – км 16+750, (2-й и 3-й пусковые комплексы) | - | 2017 г. | 8,00 | - | 473000,00 | 8,00 | - | 280000,00 | - | 280000,00 | - |
| 10. | Реконструкция моста через реку Мокрая Буйвола на км 37+404 автомобильной дороги Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч | 05.04.10 № 26-1-5-0046-10 | 2017 г. | 0,05415 | 54,15 | 53108,83 | 0,05415 | 54,15 | 50133,83 | - | 50133,83 | - |
| 11. | Реконструкция моста через суходол на км 12+795 автомобильной дороги М-29 «Кавказ» – Янкуль – Новый Бешпагир – Грачевка | 19.04.10 № 26-1-5-0061-10 | 2017 г. | 0,0301 | 30,10 | 46659,78 | 0,0301 | 30,10 | 43664,78 | - | 43664,78 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги Изобильный – Труновское – Кугульта, км 35+580 – км 46+220 | - | 2017 г. | 10,64 | - | 414756,36 | 10,64 | - | 397656,36 | - | 397656,36 | - |
| 13. | Реконструкция участка автомобильной дороги Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская, км 34+000 – км 41+000 | - | 2017 г. | 7,00 | - | 350161,75 | 7,00 | - | 336905,75 | - | 336905,75 | - |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги Зеленокумск – Соломенское – Степное, км 4+200 - км 16+200 (1-й пусковой комплекс) | - | 2017 г. | 4,00 |  | 432000,00 | - | - | 420000,00 | - | 140000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги Зеленокумск – Соломенское – Степное, км 4+200 - км 16+200 (2-й пусковой комплекс) | - | 2018 г. | 4,00 |  | 432000,00 | - | - | 280000,00 | - | - | 140000,00 |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги Пятигорск – Георгиевск (2-я очередь) в Ставропольском крае – 15,4 км (2-й пусковой комплекс) | 07.10.10 № 26-1-4-0342-10; 11.11.10 №26-1-0019-10 | 2019 г. | 2,70 | - | 1174327,63 | 2,70 | - | 1174327,63 | - | 78663,86 | 685150,10 |
| 17. | Реконструкция участка автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь (в границах Ставропольского края), км 307+000 – км 311+000 | - | 2018 г. | 4,00 | - | 945079,53 | 4,00 | - | 935079,12 | - | 369146,80 | 565932,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18. | Реконструкция участка автомобильной дороги Ставрополь – Тоннельный –Барсуковская, км 41+000 – км 52+247 (1-й и 2-й пусковые комплексы) | - | 2018 г. | 8,00 | - | 336500,00 | 8,00 | - | 320000,00 | - | - | 320000,00 |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги Георгиевск – Новопавловск (в границах Ставропольского края), км 13+000 – км 19+500 (1-й и 2-й пусковые комплексы) | - | 2019 г. | 3,50 | - | 399750,00 | 3,50 | - | 390000,00 | - | - | 330000,00 |

-

Данные сведения предусмотрены справочно.

? ?  Значения указаны в соответствии с утвержденной проектной сметной документацией.»

__________________________