- Приложение 2

к государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспортной системы» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие транспортной системы» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее – минстрой края) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | муниципальные образования Ставропольского края; подведомственное минстрою края государственное казенное учреждение «Ставропольавто»; юридические лица, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ставропольского края; обеспечение доступности услуг железнодорожного комплекса для населения Ставропольского края; обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса Ставропольского края для населения края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | протяженность реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – региональные автомобильные дороги), всего, в том числе: протяженность реконструированных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог; протяженность построенных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог; прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства и реконструкции автомобильных дорог всего, в том числе: прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства автомобильных дорог; прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения реконструкции автомобильных дорог; протяженность реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги), всего, в том числе: протяженность реконструированных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог; протяженность построенных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог; прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и строительства автомобильных дорог, всего в том числе: прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог; прирост количества сельских населенных пунктов Ставропольского края, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; количество разработанных проектов на строительство (реконструкцию) местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; степень технической строительной готовности объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; степень технической строительной готовности переходящих объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; пассажирооборот по оформленным проездным документам в пригородном сообщении; пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта в Ставропольском крае; износ подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров на территории Ставропольского края; удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для маломобильных групп населения в общем количестве транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 − 2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 15313616,46 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 15115326,11 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 2288035,58 тыс. рублей; в 2017 году – 2787098,62 тыс. рублей; в 2018 году – 2597460,81 тыс. рублей; в 2019 году – 2655809,48 тыс. рублей; в 2020 году – 2597460,81 тыс. рублей; в 2021 году – 2189460,81 тыс. рублей; расходы участников Подпрограммы – 198290,35 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 44762,50 тыс. рублей; в 2017 году – 47928,01 тыс. рублей; в 2018 году – 25138,82 тыс. рублей; в 2019 году – 37345,54 тыс. рублей; в 2020 году – 22436,26 тыс. рублей; в 2021 году – 20679,22 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 201,17 км, в том числе: увеличение протяженности реконструированных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 198,31 км; увеличение протяженности построенных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 2,86 км; прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства и реконструкции автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 201,17 км, в том числе: прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 2,86 км; прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения реконструкции автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 198,31 км; увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 119,70 км, в том числе; увеличение протяженности реконструированных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 94,93 км; увеличение протяженности построенных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 24,77 км; прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и строительства автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 119,70 км в том числе: прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 94,93 км; прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 24,77 км; прирост количества сельских населенных пунктов Ставропольского края, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за период 2016-2021 годы на 10 единиц; увеличение разработанных проектов на строительство (реконструкцию) местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за период 2014-2016 годы на 13 единиц; рост степени технической строительной готовности объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с 84 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году; рост степени технической строительной готовности переходящих объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с 50 процентов в 2014 году до 64 процентов в 2020 году; увеличение пассажирооборота по оформленным проездным документам в пригородном сообщении с 118,202 тыс. пасс.-км в 2014 году до 119,30 тыс. пасс.-км в 2021 году; увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Ставропольском крае с 1967,7 млн. пасс.-км в 2014 году до 2192,6 млн. пасс.-км в 2021 году; уменьшение износа подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемого перевозки пассажиров на территории Ставропольского края с 40,0 процента в 2014 году до 37,0 процента в 2021 году; повышение удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для маломобильных групп населения в общем количестве транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров с 10,0 процента в 2014 году до 71,0 процента в 2021 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) развитие сети региональных автомобильных дорог, в рамках которого предполагается реализация комплекса мер по строительству и реконструкции региональных автомобильных дорог.

Строительство новых транспортных обходов населённых пунктов Ставропольского края позволит вывести транзитные транспортные потоки с наиболее загруженных автомобильных дорог за пределы границ населенных пунктов, а также будет способствовать развитию транспортных коридоров, проходящих по территории Ставропольского края. Перевод существующих региональных автомобильных дорог в более высокие технические категории за счёт реконструкции их участков позволит распределить транспортные потоки, снизить интенсивность движения на наиболее загруженных направлениях на территории Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 201,17 км, в том числе:

увеличение протяженности реконструированных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 198,31 км;

увеличение протяженности построенных на территории Ставропольского края участков региональных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 2,86 км;

прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства и реконструкции автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 201,17 км, в том числе:

прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения строительства автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 2,86 км;

прирост протяженности на территории Ставропольского края региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения реконструкции автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 198,31 км.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы осуществляется минстроем края посредством заключения: государственных контрактов с юридическими и физическими лицами, определяемыми в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация об объектах капитального строительства отражается в краевой адресной инвестиционной программе на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правилами ее формирования, утверждаемыми Правительством Ставропольского края.

2) развитие сети муниципальных автомобильных дорог в Ставропольском крае, в рамках которого предполагается предоставление муниципальным образованиям Ставропольского края субсидий:

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт.

Расчет размера субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края производится минстроем края в соответствии с:

Правилами предоставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий Подпрограммы, которые приведены в приложении 1 к Подпрограмме;

Правилами предоставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы, которые приведены в приложении 2 к Подпрограмме.

Перечень муниципальных образований Ставропольского края, получающих субсидии в очередном финансовом году и информация об объектах капитального строительства муниципальной собственности Ставропольского края отражается в краевой адресной инвестиционной программе на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правилами ее формирования, утверждаемыми Правительством Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 119,70 км, в том числе;

увеличение протяженности реконструированных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 94,93 км;

увеличение протяженности построенных на территории Ставропольского края участков местных автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 24,77 км;

прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и строительства автомобильных дорог всего за период 2016-2021 годы на 119,70 км в том числе:

прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 94,93 км;

прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог за период 2016-2021 годы на 24,77 км;

прирост количества сельских населенных пунктов Ставропольского края, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за период 2016-2021 годы на 10 единиц;

увеличение разработанных проектов на строительство (реконструкцию) местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за период 2014-2016 годы на 13 единиц;

рост степени технической строительной готовности объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с 84 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году;

рост степени технической строительной готовности переходящих объектов строительства и (или) реконструкции местных автомобильных дорог, в том числе местных автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с 50 процентов в 2014 году до 64 процентов в 2020 году.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы осуществляется минстроем края с участием муниципальных образований Ставропольского края.

3) поддержка организаций железнодорожного транспорта Ставропольского края, в рамках которого предполагается реализация мероприятий по установлению льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных образований железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края и утверждению порядка предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет средств краевого бюджета.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение пассажирооборота по оформленным проездным документам в пригородном сообщении с 118,202 тыс. пасс.-км в 2014 году до 119,30 тыс. пасс.-км в 2021 году.

В реализации основного мероприятия Подпрограммы для обеспечения софинансирования мероприятия могут принимать участие муниципальные образования Ставропольского края и юридические лица, являющиеся собственниками объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожного подвижного состава или использующих их на ином законном основании и оказывающих услуги по их использованию на территории Ставропольского края на основании соответствующего договора, и перевозчики - юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом общего пользования на территории Ставропольского края на основании соответствующего договора.

- 4) организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения края, в рамках которого предполагается проведение минстроем края на территории Ставропольского края государственной политики, управление и  нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта; организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в крае с участием подведомственного государственного казенного учреждения «Ставропольавто».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Ставропольском крае с 1967,7 млн. пасс.-км в 2014 году до 2192,6 млн. пасс.-км в 2021 году;

уменьшение износа подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемого перевозки пассажиров на территории Ставропольского края с 40,0 процента в 2014 году до 37,0 процента в 2021 году;

повышение удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для маломобильных групп населения в общем количестве транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров с 10,0 процента в 2014 году до 71,0 процента в 2021 году.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы осуществляется минстроем края с участием муниципальных образований Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом на территории Ставропольского края.

- Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе «Перечень основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

___________________