Приложение 1

к письму министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного  хозяйства  Ставропольского  края

от_____________________№

ИНФОРМАЦИЯ

для мониторинга реализации государственной программы Ставропольского края

Наименование государственной программы Ставропольского края: «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Отчетный период: январь – март 2014 года

Ответственный исполнитель: Бутенко Алексей Викторович

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | Бутенко А.В., первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – первый заместитель министра), Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) | 01 января 2014 г. | - | инвентаризация и паспортизация 3 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 января 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | уплата налога, связанного с имуществом организаций, и земельного налога (тыс. рублей, ежеквартально) | тыс. рублей | 1781 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 3 единиц | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 840 единиц к 2016 году (единиц, ежеквартально) | единиц | 70 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 03 марта 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 01 апреля 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае | Козинкина Е.Д заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа | 01 января 2014 г. | - | проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае в количестве 675 единиц к 2016 году (количество ежеквартально) | кол-во | 38 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае | Козинкина Е.Д, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра), Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | - | проведение государственной экспертизы результатов 15 инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае к 2016 году (количество ежеквартально) | кол-во | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | проведение межевания земельных участков под 3 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (количество) | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 03 марта 2014г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п (далее – схема территориального планирования края) | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | 01 января 2014 г. | - | разработка (изменение) документов территориального планирования края | кол-во | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разработка документации по планировке территории для 4 объектов регионального значения; ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы | кол-во | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольное событие: Правительством Ставропольского края утверждена схема территориального планирования края, с внесенными изменениями | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | - | х |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края) | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | - | обеспечение жильем 156 ветеранов и инвалидов края к 2016 году (человек ежеквартально) | кол-во чел. | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | обеспечение жильем 94 ветеранов Великой Отечественной войны (человек ежеквартально) | кол-во чел. | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 01 апреля 2014 г. | х |  |  | Заключены соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в сумме 89,5 млн. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий на обеспечение жильем 126 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Жилище» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | - | обеспечение жильем 2000 семей края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» к 2016 году (семей ежеквартально); | семей | 120 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 января 2014 | - | улучшение жилищных условий 900 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) к 2016 году (семей ежеквартально) | семей | 60 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | - | улучшение жилищных условий 425 молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет ипотечных жилищных кредитов при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета к 2016 году (человек ежеквартально) | Количество молодых учителей | 45 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | - | х |  |  | Между министерством и кредитной организацией (Ставропольское отделение №5230- филиал ОАО «Сбербанк России») заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | - | х |  |  | Мероприятие по предоставлению молодым учителям ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 8,5 процентов годовых закончено в декабре 2013 года, на 2014 год не продлено, в связи с чем соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014 год заключаться не будет. Планируется использовать остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году в сумме 20923,7 тыс. рублей на те же цели в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – молодые семьи) | Козинкина Е.Д., заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | - | улучшение жилищных условий 2460 молодых семей с использованием заемных средств при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов к 2016 году (семей ежеквартально) | количество молодых семей | 205 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | - | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: стимулирование развития жилищного строительства в крае | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Чумакова И.В., начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии министерства | 01 января 2014 г. | - | доведение годового объема ввода жилья в крае до 1680 тыс. кв. метров к 2016 году; (тыс. кв. метров ежеквартально) | тыс. кв. метров | 373,75 | 144,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21100 жилых квартир в многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых домах к 2016 г. (количество, ежеквартально) | кол-во | 4695 | 1491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей) до 60 процентов к 2016 году | процентов | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | снижение коэффициента доступности жилья для населения края до 3,59 года к 2016 г. (годы) | годы | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | доведение размера предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае в результате землетрясений до 7460,91 млн. рублей | млн. рублей | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 23 января 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реконструкцию существующих или строительство новых сейсмостойких объектов капитального строительства муниципальной собственности | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | - | доведение размера предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае в результате землетрясений до 7460912,2 тыс. рублей | тыс. рублей | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Контрольное событие: заключены соглашения о предоставление субсидий | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности по реализации Программы | министерство | 01 января 2014 г. | - | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие: выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства | министерство | 01 января 2014 г. | - | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________