ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»

за 2013 год

1. Результаты реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», достигнутые за отчетный период.

За 2013 год в ходе реализации программы достигнуты следующие значения показателей:

доля многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – МКД) с износом более 31,0 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД, требующих капительного ремонта составила 16,8 %;

доля граждан, проживающих в МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный МКД) составила 0,12 %;

снижение количества лиц, погибших в результате пожаров в Ставропольском крае – 11,7 %;

снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно-спасательных работ на территории Ставропольского края, не претерпел изменений в сопоставительных периодах, в связи с оставшейся численностью подразделений и спасателей на уровне 2011 года;

снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций составило 2,5 %;

снижение количества лиц, пострадавших в результате пожаров – 20,5%;

отремонтировано 148 многоквартирных домов общей площадью 75154,16 м²;

доля заявок на возмещение расходов по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, по которым было принято решение об их возмещении составила 100%;

состав и свойства холодной воды, подаваемой из Эшкаконского гидроузла соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее – СанПин 2.1.4.1074-01);

экономический ущерб от пожаров в 2013 году составил 378,92 млн. рублей, что превышает плановый показатель на 2013 год (145,58 млн. рублей). Причиной тому послужили происшедшие в 2013 году 2 крупных пожара с материальным ущербом более 3420 МРОТ:

23.04.2013 произошел пожар в здании склада промышленных товаров ООО «Айова-Сервис» ЧП Попова С.М. по адресу: Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1. В результате пожара повреждено складское помещение, уничтожена бытовая техника на площади 2000 м2 . Причина пожара не установлена. Материальный ущерб от пожара составил 199 246,995 тыс. рублей;

24.07.2013 произошел пожар в торговом модуле рынка «Тухачевский», принадлежащем ООО «ЭРМИС» по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16. В результате пожара поврежден торговый модуль на площади 600м². Причина пожара - поджог. Материальный ущерб от пожара составил 65 594,914 тыс. рублей.;

системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и периметральным ограждением оснащены 159 потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории Ставропольского края.

Показатели подпрограмм «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае»  выполнены.

Данные за 2013 год по краевой целевой программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» будут сформированы в Ставропольстате в марте -  апреле 2014 года.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы прилагаются (Приложение 1).

2. Результаты реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в разрезе подпрограмм Программы и КЦП.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае. В результате реализации программы по капремонту в 2013 году капитально отремонтировано 148 многоквартирных домов;

организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае. Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены новые требования к содержанию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в частности продление срока их реализации до 01 сентября 2017 года. С учетом данных требований внесены изменения в краевую адресную программу, утвержденную Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах» в части этапов реализации Программы и прогнозируемых объемов и источников финансирования Программы. Завершение реализации первого этапа Программы перенесено на IV квартал 2014 г. Соответственно в IV квартале 2014 г. будет завершено переселение 175 граждан из 3 многоквартирных аварийных домов площадью 3012,0 кв. м;

проведено 3 краевых семинара по рассмотрению актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обучение прошли 320 человек.

При внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», будет откорректировано наименование мероприятия «Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам переработки отходов, вывозимых от населения Ставропольского края и государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края», ожидаемые результаты и целевой индикатор.

В соответствии с бюджетной росписью на 01.01.2013 на реализацию мероприятия соблюдения требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг по погребению было предусмотрено 2000 тыс. рублей. С целью достижения целей Программы соблюдены требования Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг по погребению и результатом реализации являются возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле».

В рамках мероприятия «Формирование, хранение, использование  и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, (далее – жилищно-коммунальная инфраструктура), обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края и ликвидации их последствий», обеспечено наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В 2013 году в соответствии с утвержденной производственной программой по контролю качества питьевой воды, подаваемой с Эшкаконского гидроузла, силами аккредитованной организации филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Центр исследования воды» было проведено 1500 отборов проб. За отчетный период в соответствии с протоколами исследований нарушений технологии очистки и транспортировки выявлено не было, требования СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды были соблюдены.

По мероприятию «Подготовка населения и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» обеспечена сохранность имущества гражданской обороны, своевременно информировано и оповещено население Ставропольского края об угрозах возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения мероприятия «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае» обучен руководящий состав и специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководители и специалисты организаций Ставропольского края, ответственные должностные лица в области гражданской обороны, организующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время, (далее – специалисты) в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создан  центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; поддержание сил и средств аварийно-спасательных подразделений государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» в состоянии постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных работ на территории Ставропольского края.

По мероприятию «Обеспечение противопожарных мероприятий, организация тушения пожаров на территории Ставропольского края» повышен уровень знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности, сокращено время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, сокращено время ликвидации пожара, снижено количество пожаров в Ставропольском крае.

В рамках мероприятия «Создание системы комплексной защищенности населения Ставропольского края и  территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций  с учетом природно-климатических особенностей Ставропольского края» повышен уровень безопасности населения Ставропольского края и территории Ставропольского края и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, от чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края выполняется своевременно. Определенные трудности возникают в связи с недостаточной штатной численностью и текучестью кадров по причине низкой заработной платы.

Нарушения в области уплаты налога на имущество  организаций отсутствуют.

Государственный жилищный надзор обеспечивается.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы прилагается (Приложение 2).

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

На недостижение запланированных результатов целевого показателя «Доля МКД, в которых собственники жилья выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного кооператива» оказал влияние риск недофинансирования мероприятия «Создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом Ставропольского края, развитие инициативы собственников жилья в сфере управления многоквартирными домами», в результате чего  министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края не удалось провести среди товариществ собственников жилья в Ставропольском крае ежегодный краевой конкурс на звание «Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае», проводимый с целью формирования благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ставропольском крае.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы.

В бюджете Ставропольского края на реализацию Программы в         2013 году предусматривалось 3231526,99 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 1128812,27 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 380674,38 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края – 1722040,35 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил      3268822,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета –     812686,62 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 338584,03 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края –  1663437,45 тыс. рублей, средства бюджетов городских округов и муниципальных образований Ставропольского края – 114658,06 тыс. рублей, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов – 38368,62 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 301087,43 тыс. рублей.

Отчет об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализацию Программы представлен в Приложении 3.

6. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2013 г. № 497-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 566-п «Об утверждении программы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», разработанным минстроем края в соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»  в Программу были внесены соответствующие изменения.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Минстроем края подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» в целях приведения Программы в соответствие с Законом Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Министр

строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                          Ю.А.Корнет