Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

за 2013 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей программы, подпрограммы программы, краевой целевой программы (подпрограммы краевой целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Программа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – МКД) с износом более 31,0 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД, требующих капительного ремонта | процентов | 12,20 | 12,50 | 16,8 |  |
| 2. | Доля граждан, проживающих в МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный МКД) | процентов | 0,13 | 0,11 | 0,12 | в соответствии с краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» завершение реализации первого этапа краевой адресной запланировано в IV квартале 2014 года |
| 3. | Доля населения Ставропольского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности населения Ставропольского края | процентов | 98,30 | 98,50 | - | данные за 2013 год будут сформированы в Роспотребнадзоре в апреле 2014 года |
| 4. | Снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края (далее – чрезвычайные ситуации) | процентов | 0,50 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5. | Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров в Ставропольском крае (далее – пожары) | процентов | 0,500 | 1,00 | 11,7 |  |
| 6. | Снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно-спасательных работ на территории Ставропольского края (далее – АСР) | процентов | 0,10 | 0,20 | 0,00 | Показатель не претерпел изменений в сопоставительных периодах, в связи с оставшейся численностью подразделений и спасателей на уровне 2011года. |
| 7. | Снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | процентов | 0,50 | 1,00 | 2,50 |  |
| 8. | Снижение количества лиц, пострадавших в результате пожаров | процентов | 0,50 | 1,00 | 20,5 |  |
| 9. | Доля потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории Ставропольского края (далее – опасные объекты края), оснащенных системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и периметральным ограждением | процентов | 120,00 | 128,00 | 173 |  |
| II. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 162 | 180 | 148 | в связи с изменением объемов финансирования,скорректированы значения целевых индикаторов (показателей) и ожидаемых результатов реализации мероприятия |
| 11. | Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт | кв. метров | 319469,50 | 311596,60 | 241981,7 |  |
| 12. | Количество граждан, переселенных из аварийных МКД | человек | 4416 | 175 | - | в соответствии с краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» завершение реализации первого этапа программы запланировано в IV квартале 2014 года |
| 13. | Общая площадь аварийных МКД, полностью расселенных | кв. метров | 59269,70 | 3012,00 | - |  |
| 14. | Количество аварийных МКД, полностью расселенных | единиц | 246 | 3 | - |  |
| 15. | Доля МКД, в которых собственники жилья выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (далее – ТСЖ, ЖК, СПК соответственно) | процентов | 4,00 | 4,20 | 3,6 |  |
| 16. | Увеличение объема переработки отходов, вывозимых от населения Ставропольского края и государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края (далее – отходы) | процентов | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |
| 17. | Доля заявок на возмещение расходов по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (далее – заявки), по которым было принято решение об их возмещении | процентов | 100,00 | 100,00 | 100 | - |
| 18. | Снижение количества аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края (далее – жилищно-коммунальная инфраструктура) | процентов | 12 | 15 | 15 |  |
| 19. | Соответствие состава и свойств холодной воды, подаваемой из Эшкаконского гидроузла требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее – СанПин 2.1.4.1074-01) | процентов | 98,0 | 98,0 | 100 |  |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 20. | Снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций | процентов | 0,50 | 1,00 | 1,00 |  |
| 21. | Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров | процентов | 0,50 | 1,00 | 11,7 |  |
| 22. | Снижение количества лиц, погибших при проведении АСР | процентов | 0,10 | 0,20 | 0,20 |  |
| 23. | Снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | процентов | 0,50 | 1,00 | 1,00 |  |
| 24. | Снижение количества лиц, пострадавших в результате пожаров | процентов | 0,50 | 1,00 | 20,5 |  |
| 25. | Обеспеченность ПАСС СК складскими помещениями для хранения и содержания имущества гражданской обороны | процентов | 40,00 | 45,00 | 45,00 |  |
| 26. | Поддержание системы оповещения населения Ставропольского края в состоянии постоянной готовности к приему и доведению сигналов и информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций до муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 27. | Численность руководящего состава и специалистов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей и специалистов организаций Ставропольского края, ответственных должностных лиц в области гражданской обороны, организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирно е и военное время, прошедших обучение в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | человек | 5580 | 5100 | 5980 |  |
| 28. | Реагирование подразделений ПАСС СК на вызовы (сообщения) о чрезвычайных ситуациях и происшествиях | процентов | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 29. | Снижение доли населенных пунктов Ставропольского края, в которых не обеспечивается необходимый уровень пожарной безопасности | процентов | 14,80 | 11,20 | 16,5 |  |
| 30. | Обеспечение резервами материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае (далее – материальные ресурсы) |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| IV. | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |
| 31. | Уровень безопасности населения Ставропольского края, территории Ставропольского края и защищенности критически важных объектов от чрезвычайных ситуаций | процентов | - | 3,00 | 3,00 |  |
| V. | Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 32. | Снижение количества зарегистрированных пожаров | единиц | - | 1590 | 1590 |  |
| 33. | Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров | процентов | 0,50 | 1,00 | 11,7 |  |
| 34. | Снижение экономического ущерба от пожаров | млн. рублей | - | 145,58 | 378,92 | Экономический ущерб от пожаров в 2013 году составил 378,92 млн. рублей, что превышает плановый показатель на 2013 год (145,58 млн. рублей). Причиной тому послужили происшедшие в 2013 году 2 крупных пожара с материальным ущербом более 3420 МРОТ. 23.04.2013 года произошел пожар в здании склада промышленных товаров ООО «Айова-Сервис» ЧП Попова С.М. по адресу: Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1. В результате пожара повреждено складское помещение, уничтожена бытовая техника на площади 2000 м2 . Причина пожара не установлена. Материальный ущерб от пожара составил 199 млн. 246 тыс. 995 рублей. 24.07.2013 года произошел пожар в торговом модуле рынка «Тухачевский», принадлежащем ООО «ЭРМИС» по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16. В результате пожара поврежден торговый модуль на площади 600м2. Причина пожара - поджог. Материальный ущерб от пожара составил 65 млн. 594 тыс. 914 рублей. |
| 35. | Соблюдение норматива времени прибытия к месту вызова подразделений пожарной охраны ПАСС СК | минут | - | 20 | 18 |  |
| VI. | Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| 36. | Уровень газификации населенных пунктов Ставропольского края | процентов | 96,70 | 96,0 | - | данные за 2013 год будут сформированы в апреле 2014 года |
| 37. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в разводящую сеть | процентов | 30,10 | 22,00 | - | данные за 2013 год будут сформированы в в апреле 2014 года |
| 38. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 12,50 | 10,00 | - | данные за 2013 год будут сформированы в ГУП «Крайтеплоэнерго» в марте 2014 года |
| 39. | Уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края | процентов | 69,60 | 66,50 | - | данные за 2013 год будут сформированы в ГУПами в марте 2014 года |
| 40. | Доля населения Ставропольского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности населения Ставропольского края | процентов | 98,30 | 98,50 | - | данные за 2013 год будут сформированы в Роспотребнадзоре в апреле 2014 года |
| VII. | Краевая целевая программа «Ставрополье – антитеррор на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 41. | Доля потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории Ставропольского края (далее – опасные объекты), оснащенные системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и периметральным ограждением | процентов | 120,00 | 128,00 | 173 |  |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                  Ю.А.Корнет

Приводится фактическое значение целевого индикатора, показателя за 2012 год.