Приложение 1

к письму министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммуналь-ного  хозяйства  Ставропольского  края

от_____________№

ИНФОРМАЦИЯ

для мониторинга реализации государственной программы Ставропольского края

Наименование государственной программы Ставропольского края: «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Отчетный период: январь – сентябрь 2014 года

Ответственный исполнитель: Бутенко Алексей Викторович

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | Бутенко А.В., временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – врио первого заместителя министра), Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | инвентаризация и паспортизация 4 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | шт. | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | уплата налога, связанного с имуществом организаций, и земельного налога по объектам капитального строительства | тыс. рублей | 2250 | 597,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 4 единиц | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-мон-тажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 1120 единиц к 2017 году | единиц | 210 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И, начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об 9ндеексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об 9ндеексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства государственной собственности края | Козинкина Е.Д, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра), Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае в количестве 800 единиц к 2017 году | ед. | 124 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства государственной собственности края | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | проведение государственной экспертизы результатов 524 инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае к 2017 году | ед. | 94 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов государственной собственности края, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов объектов государственной собственности края | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | проведение межевания земельных участков под 4 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | шт. | – | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п (далее – схема территориального планирования края) | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | разработка (изменение) документов территориального планирования края | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разработка документации по планировке территории для 8 объектов регионального значения; ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольное событие: Правительством Ставропольского края утверждена схема территориального планирования края, с внесенными изменениями | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Контрольное событие: проведены конкурсы на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Контрольное событие: проведены конкурсы на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Контрольное событие: проведены конкурсы на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края) | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | обеспечение жильем 282 ветеранов и инвалидов края к 2017 году, в том числе | кол-во чел. | 86 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 декабря 2014 г. | обеспечение жильем 74 ветеранов Великой Отечественной войны (человек ежеквартально) | кол-во чел. | 50 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | х |  |  | Заключены соглашения с Минстроем России: соглашение от 01 апреля 2014 г. № 07-58/с ; соглашение от 01 апреля 2014 г. № 07-136/с на сумме 89,5 млн. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий на обеспечение жильем 124 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Жилище» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | обеспечение жильем 760 семей края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» к 2017 году | кол-во семей | 120 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | улучшение жилищных условий 840 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края к 2017 году | кол-во семей | 140 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  |  | улучшение жилищных условий 75 молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет ипотечных жилищных кредитов при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета | Количество человек | 15 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  | Между министерством и кредитной организацией (Ставропольское отделение № 5230- филиал ОАО «Сбербанк России») заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- Ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  | Мероприятие по предоставлению молодым учителям ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 8,5 процентов годовых закончено в декабре 2013 года, на 2014 год не продлено, в связи с чем соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году не заключается. Планируется использовать остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году в сумме 20923,7 тыс. рублей на те же цели в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – молодые семьи) | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- Ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | улучшение жилищных условий 2855 молодых семей с использованием заемных средств при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов к 2017 году | количество молодых семей | 95 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2014 г. |  |  |  | Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) и министерством 17.07.2014 № 05-229/с о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы направлен в Минстрой России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2017 г. | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: стимулирование развития жилищного строительства в крае | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Чумакова И.В., начальник отдела жилищного строительства и строй--индустрии министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | доведение годового объема ввода жилья в крае до 1780 тыс. кв. метров к 2017 году | тыс. кв. метров | 1121,1 | 600,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21260 жилых квартир в многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых домах к 2017 г. | кол-во | 14085 | 6951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в общем количестве земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в крае до 15 процентов | процентов | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | снижение коэффициента доступности жилья для населения края до 2,1 к 2017 г. | годы | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., врио первого заместителя министра, Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | Снижение социального, экономического и экологического риска от сейсмических воздействий в крае; создание условий для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2014 г | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности по реализации Программы | министерство | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие: выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства | министерство | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                       С.А.Горло