ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за 9 месяцев 2014 года.

В ходе мониторинга реализации мероприятий государственной программы министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой края) «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» достигнуты следующие результаты за отчетный период.

По мероприятию «Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае» заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Заключены и исполнены государственные контракты на проведение инвентаризации и паспортизации 2 объектов:

государственный контракт № 7032/14 от 31.01.2014 на оказание услуг по выполнению технического плана зданий и сооружений, постановке на кадастровый учет объектов и получению кадастровых паспортов по объекту «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. Первая очередь. Комплекс прокатного цеха» – расширения ОРУ 110 кВ, для государственных нужд Ставропольского края;

государственный контракт № 7032/23 от 05.05.2014 на оказание услуг по выполнению технического плана зданий и сооружений, постановке на кадастровый учет объекта и получению кадастровых паспортов по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 65 посещений в с. Новозаведенном Георгиевского района с применением модульных конструкций» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края.

По мероприятию «Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства» запланировано 2,25 млн. рублей за 9 месяцев 2014 года. Освоение составило 0, 60 млн. рублей.

По мероприятию «Разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае» в III квартале 2014 года плановые значения ожидаемого результата не запланированы.

По мероприятию «Разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края»:

разработано 280 ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края;

утверждены и размещены на сайте минстроя края 3 приказа минстроя края о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда: от 03.03.2014 № 67; от 03.06.2014 № 217 и от 15.08.2014 № 330;

утверждены и размещены на сайте минстроя края 3 приказа минстроя края об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта: от 01.04.2014 № 105; от 02.07.2014 № 245 и от 02.10.2014 № 528.

По мероприятию «Проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства государственной собственности края» автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства», подведомственным минстрою края,  за 9 месяцев 2014 года проведена государственная экспертиза проектной документации по объектам капительного строительства в крае в количестве 108 единиц.

По мероприятию «Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства государственной собственности края» автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» за 9 месяцев 2014 года проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по 99 объектам капитального строительства.

По мероприятию «Проведение межевания земельных участков под строительство объектов государственной собственности края, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов объектов государственной собственности края»» заключен государственный контракт на проведение межевания земельного участка под строительство 1 объекта.

По мероприятию «Реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п» сообщаем следующее.

В пределах лимита бюджетных обязательств на 2014 год в соответствии с Законом Ставропольского края от 10.12.2013 № 105-кз (ред. от 07.03.2014) «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и     2016 годов» предусмотрена сумма 7500 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в схему территориального планирования Кавказских Минеральных Вод» (далее – работа). По работе проведен конкурс, определен победитель – общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «ГРАД» г. Омск. Заключение контракта планируется на 23 октября 2014 года.

По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае» заключены с Министерством строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации (далее – Минстрой России):

соглашение от 01 апреля 2014 г. № 07-58/с о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в сумме 66411,2 тыс. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

соглашение от 01 апреля 2014 г. № 07-136/с о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в сумме 23076,2 тыс. рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За 9 месяцев 2014 года обеспечено жильем 87 ветеранов и инвалидов края, в том числе 73 ветерана Великой Отечественной войны.

По мероприятию «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае» обеспечено жильем 133 семьи Ставропольского края с помощью ипотечных займов, выданных открытое акционерное общество «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» на сумму 104,7 млн. рублей;

улучшили жилищные условия 18 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет). Из краевого бюджета возмещено кредитной организации за 9 месяцев 2014 года 818,4 тыс. рублей. Между минстроем края и кредитной организацией (Ставропольское отделение № 5230 – филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России») 30 декабря 2013 года заключено Соглашение о предоставлении субсидий в 2014 году на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам, выданным кредитной организацией, с привлечением средств материнского капитала (далее – Соглашение). Предоставление ипотечных жилищных кредитов кредитной организацией было временно приостановлено в связи с внесением изменений в подпрограмму «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». После вступления в силу соответствующих изменений подписано дополнительное соглашение от 26 сентября 2014 года к Соглашению о предоставлении субсидий. Выдача ипотечных жилищных кредитов кредитной организацией возобновлена.

предоставлены субсидии  на возмещение части затрат по ипотечным кредитам 11 молодым учителям на сумму 4012,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1751,0 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета – 2261,0 тыс. рублей. Поскольку субсидии предоставляются после оформления ипотечного кредита, поиска вариантов жилья, оформления перехода права собственности на недвижимость молодому учителю, а это требует определенного времени (от 2 до 3 месяцев) – эффективность показателя определяется  по итогам года. Дополнительно включено в список молодых учителей-претендентов на получение субсидий с начала года еще 18 молодых учителей.

Мероприятие по предоставлению молодым учителям ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 8,5 процентов годовых закончено в декабре 2013 года, на 2014 год не продлено, в связи с чем соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014 год заключаться не будет. Остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году, в сумме 20923,7 тыс. рублей, планируется использовать на те же цели в 2014 году.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» обеспечено жильем 275 молодых семей.

Соглашение Правительства Ставропольского края с Минстроем России № 05-229/с о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование  расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат 395 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральных целевой программы  «Жилище» на 2011-2015 годы заключено 17 июля 2014 года (далее – Соглашение). Согласно Соглашению и распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 652-р Ставропольскому краю предусмотрено выделение субсидий в рамках мероприятия подпрограммы в сумме 50,9 млн. рублей. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 77, 6 млн. рублей, в местных бюджетах – 47,36 млн. рублей. Кроме того, в краевой бюджет зачислены остатки средств федерального бюджета, неиспользованные в 2011-2013 годах и разрешенные к использованию в 2014 году. Постановлением Правительства Ставропольского края от 01 сентября 2014 года № 355-п муниципальным образованиям края распределены средства в сумме 128,8 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 51,0 млн. рублей, средства краевого бюджета –           77, 8 млн. рублей. В сентябре 2014 года указанные средства перечислены в бюджеты муниципальных образований края

По мероприятию «Стимулирование развития жилищного строительства в крае» невысокий объем ввода жилья и жилых квартир в Ставропольском крае за 9 месяцев 2014 года обусловлен тем, что большинство объектов многоквартирного и индивидуального жилищного строительства заказчиками-застройщиками и населением планируется  к вводу в IV квартале текущего года.

Кроме того, на развитии жилищного строительства в Ставропольском крае сказывается отсутствие свободных земель в крупных городах Ставропольского края.

По мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края» по объекту «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (второй этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение подрядных работ на сумму 44,78 млн. рублей, на оказание услуг по техническому надзору – дополнительное соглашение на сумму 1,53 млн. рублей, заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора на сумму 0,08 млн. рублей. % готовности, каком году

Министр

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                  С.А.Горло