ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

за 2013 год

1. Результаты реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа), достигнутые за отчетный период.

За 2013 год в крае введено в эксплуатацию 1373,845 тыс. кв. м жилья.

Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края (далее – муниципальные образования) разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

За 2013 год достигнуты следующие значения показателей программы:

2 здания и сооружения в крае, в отношении которых проведена инвентаризация и паспортизация, отклонение связано с длительной процедурой по оформлению документов;

1 разработанный методический документ, регламентирующий порядок разработки сметных норм, расценок и цен и применения в крае;

280 разработанных ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края;

2 земельных участка под строительство объектов в крае, в отношении которых проведено межевание, подготовлены межевые и градостроительные планы, кадастровые паспорта, отклонение связано с тем, что на межевание   2-х участков затрачены предусмотренные средства в сумме 1 079,28 тыс. рублей;

размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений;

снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений составило 25 %, отклонение связано с тем, что введен 1 объект из запланированных – «Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» станицы Советской», строительство объектов «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» и «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (в том числе проектно-изыскательские работы)» продолжается.

Обеспечено жильем 204 ветерана Великой отечественной войны.

Населению края за 2013 год по сведениям Центрбанка России выдано 11,62 тысяч ипотечных жилищных кредитов.

Обеспечено жильем 126 семей, проживающих на территории Ставропольского края (далее – семьи края), с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» (далее – Ипотечное агентство). Планировалось в 2013 году обеспечить жильем 100 семей края, фактически этот показатель перевыполнен на 26%.

Улучшены жилищные условия 91 семьи края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края.

Улучшены жилищные условия 16 молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – молодые учителя), за счет ипотечного жилищного кредита при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края;

Достигнутые в 2013 году результаты позволили продолжить дальнейшее развитие системы ипотечного жилищного кредитования и оказать государственную поддержку населению края в решении жилищных проблем.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы прилагаются (Приложение 1).

2. Результаты реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в разрезе подпрограмм Программы и КЦП.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

инвентаризация и паспортизация 2 зданий, на реализацию которых направлены средства в сумме 192,14 тыс. рублей;

уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края, на реализацию которых направлены средства в сумме 0,56 тыс. рублей;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в краевые целевые программы, в том числе объект «Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г.Ставрополе на Крепостной горе по ул.Суворова, 1а, г.Ставрополь», на реализацию которых направлены средства в сумме 94 429,49 тыс. рублей, во II квартале 2013 года введен 1 этап строительства объекта площадью 1257,1 м²;

разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае – доработан сборник новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве для применения в Ставропольском крае в соответствии с замечаниями Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.09.2013 № 10037-ЛС/12/ГС;

разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края – Приказами министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой края)  от 01 апреля и 02 июля 2013 г. утверждены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта, финансируемым за счет средств бюджета Ставропольского края, на I и II квартал 2013 года, приказами минстроя края от 27 февраля и 30 апреля 2013 г. утверждена стоимость одного человеко-часа рабочего IV разряда на I, II и III кварталы 2013 года;

проведение межевания 2 земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков, на реализацию которых направлены средства в сумме 1 079,28 тыс. рублей;

во всех муниципальных образованиях разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования;

на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, в соответствии с выделенными средствами из федерального бюджета и в согласно Закону Ставропольского края от       14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году предусмотрено    226668,2 тыс. рублей, что позволяло обеспечить жильем 311 граждан данной категории, в том числе 210 ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ) и 91 человека категории ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Фактически обеспечено 289 граждан на сумму 217477,2 тыс. рублей, в том числе 204 ветерана ВОВ и 85 граждан категории ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Основные мероприятия, реализованные в рамках подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 года № 390-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

1. Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013–2015 годы» (далее – Подпрограмма).

По мероприятию «Предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов) населению Ставропольского края» за 2013 год населению Ставропольского края (далее – край) предоставлено 126 долгосрочных ипотечных кредитов (займов) на общую сумму 146567,00 тыс. рублей.

По мероприятию «Привлечение кредитных ресурсов в систему ипотечного жилищного кредитования и жилищное строительство в крае» в 2013 году освоены средства в сумме 18 531,00 тыс. рублей (100 %), что позволило привлечь кредитные ресурсы рефинансировав 12 закладных в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»  (далее – ОАО «АИЖК»).

По мероприятию «Внесение взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» (далее – Ипотечное агентство) предусмотрены средства из бюджета Ставропольского края министерству имущественных отношений Ставропольского края в сумме 20000,00 тыс. рублей для взноса в уставный капитал Ипотечного агентства. В третьем квартале 2013 г. министерством имущественных отношений Ставропольского края данные денежные средства перечислены на расчетный счет Ипотечного агентства.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 517-п «О внесении изменений в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п» внесены соответствующие изменения в Подпрограмму по данному мероприятию в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на     80 000,00 тыс. руб. министерству имущественных отношений Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Закона Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 83-кз).

По мероприятию «Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала» объем финансирования на 2013 год установлен в размере 10 000,00 тыс. рублей, что могло позволить выдать ипотечные кредиты 150 гражданам края.

В целях реализации данного мероприятия министерством строительства и архитектуры Ставропольского края проведена следующая работа:

подготовлен приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых мерах по реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»;

подготовлено постановление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2013 г. № 251-п «О внесении изменений в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п», которое вступило в силу с 07 июля 2013 года;

16 июля 2013 г. проведен конкурсный отбор российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, победителем которого признана кредитная организация - Ставропольское отделение № 5230 – филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – кредитная организация);

18 июля 2013 г. с кредитной организацией заключено Соглашение       № 2 о предоставлении субсидий в 2013 году.

Фактически за 2013 год кредитной организацией выдан 91 ипотечный жилищный кредит, что составило 61 % от запланированных показателей. За счет средств бюджета Ставропольского края перечислены средства на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным кредитной организацией физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, на сумму 1558,20 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий молодым (в возрасте до 35 лет) учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам» министерством образования Ставропольского края представлен список молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение субсидий на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам, сформированный по состоянию на 19 февраля в количестве 151 претендента.

Поскольку ни один из претендентов не был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, министерством список возвращен на доработку и приведение его в соответствии с действующим законодательством. Представлен список  молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  и отвечающих условиям участия в Подпрограмме только 28 апреля 2013 года в количестве 14 человек.

Для софинансирования расходов из федерального бюджета и последующего заключения соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) минстроем края подготовлено и направлено письмо в Минобрнауки России о количестве молодых учителей, которым запланировано предоставление субсидий в 2013 году и объеме средств, предусмотренном на эти цели в бюджете Ставропольского края.

В целях реализации мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидий молодым учителям на возмещение части затрат по ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 8,5 годовых проведена следующая работа:

сформирован список состоящий из 31 молодого учителя – получателя субсидий по ипотечному кредитованию;

проработан вопрос с российскими кредитными организациями по предоставлению ипотечных кредитов под 8,5 % годовых  (предложение выступить кредитором по программе  «Молодые учителя» поступило от  ККК «Ставропольский» Филиал Южный БАНКА ИТБ (ОАО), им  представлены условия применения опции «Ипотечный кредит для молодых учителей» по Программам предоставления БАНКОМ ИТБ (ОАО) ипотечных кредитов на приобретение недвижимости под залог приобретаемого жилья по стандартам ОАО «АИЖК»);

постоянно проводится  разъяснительная работа по вопросу предоставления государственной поддержки молодым учителям по улучшению жилищных условий.

Минстроем края подготовлен и представлен 07 сентября 2013 г. в Минобрнауки России проект соглашения о выделении краю субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат по ипотечному кредиту, которое было подписано Минобрнауки России 25 октября 2013 года. Средства федерального бюджета на софинансирование субсидий на возмещение части затрат по ипотечным кредитам  в сумме 22435,60 тыс. рублей поступили в ноябре месяце.

Что касается предоставления субсидий на возмещение части затрат по ипотечным кредитам, то оно осуществлялось в рабочем режиме и по состоянию на 31 декабря 2013 года:

30 молодых учителей обратились в кредитные организации за ипотечным кредитом, из них:

7 молодым учителям отказали  в выдаче ипотечных льготных кредитов в 2013 году по причине отсутствия у них сведений о зарплате за последние    6 месяцев (вышли из декретных отпусков), в 2014 году  все они намерены воспользоваться своим правом  на получение льготного ипотечного кредита;

23  молодым учителям одобрены ипотечные кредиты, из них:

7 молодых учителей подбирают варианты жилья (1 договор представлен уже в 2014 году);

16 молодыми учителями с помощью полученных льготных ипотечных кредитов  приобретены жилые помещения общей площадью 763,3 кв. м на сумму 24,6 млн. рублей, в том числе за счет:

привлечения льготных ипотечных кредитов – 16,4 млн.  рублей;

предоставленных субсидий на возмещение части ипотечных кредитов  в сумме  3,5 млн. рублей;

внебюджетных источников – 4,7 млн. рублей.

Кроме того,  российскими кредитными организациями выданы ипотечные кредиты без предоставления субсидии на возмещение части ипотечного кредита 7 молодым учителям, обратившимся за получением льготного ипотечного кредита.

Работу по предоставлению льготных ипотечных кредитов планируется продолжить в 2014 году. В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 г № 1136 в Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи предоставлениям учителям  общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа), утвержденный постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от   29 декабря 2011 г.  № 1177, внесены изменения, в частности:

расширен перечень видов ипотечного  продукта  – предоставляется не только ипотечный кредит, но и заем;

увеличен объем возмещаемого (субсидируемого) первоначального взноса, рассчитываемый не от суммы ипотечного кредита, а от стоимости приобретаемого  жилья.  Соответствующие изменения подготовлены и вносятся  в подпрограмму «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

По мероприятию «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности края» в 2012 году выполнены внеквартальные инженерные сети водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и сети связи. В настоящее время необходимый пакет документов передан в комитет градостроительства для получения разрешения на ввод внеквартальных и части внутриквартальных сетей «Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пирогова в г. Ставрополе, поз. 10 по ГП».

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» (далее – подпрограмма).

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 144, край прошел конкурсный отбор.

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 г. № 873-р «О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» заключено соглашение с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г. 
№ДО2-6/ЕС/ГС/с.

Средства федерального бюджета зачислены в бюджет Ставропольского края в III квартале 2013 года после внесения соответствующих изменений.

минстроем края внесены изменения постановлением Правительства Ставропольского края от 25 февраля 2013 г. № 54-п, согласно которым участниками подпрограммы могут быть молодые семьи, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации.

Кроме того, установлено, что в первоочередном порядке в список молодых семей – участников подпрограммы включаются молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Также, согласно внесенным изменениям, молодые семьи могут участвовать в подпрограмме при согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

В целях обеспечения гарантированного уровня софинансирования мероприятий подпрограммы внесенными изменениями предусматривается, что объем средств местных бюджетов, заявленных при проведении конкурсного отбора и подтвержденных выписками из соответствующих нормативных правовых актов, представленными в заявке, не подлежит уменьшению.

В марте 2013 года минстроем края были проведены:

конкурсный отбор муниципальных образований края в целях предоставления и распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых в 2013 году местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Заявки были поданы 175 муниципальными образованиями края, победителями признаны - 174;

отбор российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Для участия заявки подали 4 организации, победителями признаны все участники.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 410-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых в 2013 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса» утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

Изготовлены бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 8,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края.

Соглашения со 160 администрациями муниципальных образований на предоставление средств и выдачу свидетельств заключены в период с 18 по 25 ноября 2013  года, перечисление средств на софинансирование социальных выплат из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края осуществлены с 25 ноября по 05 декабря 2013года.

Кроме того, специалисты минстроя края проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации подпрограммы со специалистами органов местного самоуправления Ставропольского края, в том числе принято участие в трех краевых семинарах, на которых рассматривались вопросы об изменениях законодательства по реализации мероприятий подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Проектом постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в  краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п» (далее соответственно – проект постановления, изменения) внесены изменения  согласно  перераспределению средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных в 2013 году на предоставление  субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат, и увеличением лимита средств федерального бюджета  и краевого бюджета в связи с подтверждением права на использование в текущем году остатков средств федерального бюджета, неиспользованных в 2011 году, перераспределение между муниципальными образованиями Ставропольского края неиспользованных средств, выделенных в 2012 году, позволит дополнительно предоставить социальные выплаты на приобретение жилых помещений 13 молодым семьям края.

В Правилах предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в рамках подпрограммы скорректированы коэффициенты, определяющие долю расходов бюджета Ставропольского края и местных бюджетов на софинансирование подпрограммы, и расчета размера субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края местным бюджетам. Корректировка коэффициентов необходима для соответствия между суммой субсидий, получаемой местным бюджетом, и размерами социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, получаемых  молодыми семьями – участниками подпрограммы, проживающими на территории муниципальных образований края.

3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Мероприятие «Реализация инвестиционного проекта по строительству нового цементного производства в Ставропольском крае» не осуществлялось. По результатам совместного совещания представителей Правительства Ставропольского края и закрытого акционерного общества «Евроцемент групп», в целях подготовки заявки в Министерство регионального развития Российской Федерации для получения средств на строительство объектов инфраструктуры завода в министерство экономического развития Ставропольского края направлена проектно-сметная документация по объектам ж/д станция общего пользования, ж/д пути к цементному заводу, автомобильная дорога от поворота трассы Р-266 до площадки цементного завода, переданная инвестором.

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2012 г. № 2408-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года утвержден инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года, в рамках которого предусмотрена реализация инвестиционного проекта с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Однако Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» не предусмотрено финансирование по строке «Государственная поддержка инвестиционных проектов  за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации».

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности Министерством регионального развития Российской Федерации разрабатывается механизм государственной поддержки публичных инвестиционных проектов за счет роста местных налоговых доходов.

В рамках мероприятия «Разработка административных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций в сфере жилищного строительства» минстроем края проводится мониторинг разработанных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края административных регламентов исполнения муниципальных функций в сфере жилищного строительства.

В рамках мероприятия «Определение земельных участков под жилищное строительство, в том числе на основе совместной работы с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства по выявлению и вовлечению в гражданский оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности» минстроем края ведется мониторинг земельных участков, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе находящихся в федеральной собственности, с целью вовлечения их в экономический оборот для строительства жилья. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ  «О содействии развитию жилищного строительства» в Федеральный фонд содействия жилищному строительству направлен перечень не используемых или используемых неэффективно земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для рассмотрения и принятия решений по их дальнейшему использованию.

В настоящее время Правительству Ставропольского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению земельным участком площадью 55 га в г. Ставрополе (пос. Демино) для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

Для выполнения мероприятия «Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства, рекомендуемых к применению на территории края с учетом климатических и социально-экономических условий» в настоящее время на официальном сайте минстроя края в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» размещена ссылка – «Библиотека типовых проектов», которая позволяет гражданам края ознакомиться с типовой проектной документацией малоэтажного жилищного строительства и перечнем энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства, рекомендуемых к применению.

В рамках мероприятия по созданию системы профессиональной переподготовки и повышению квалификации кадров для строительного комплекса на базе учебных центров предприятий по производству строительных материалов и строительных организаций, применяющих современные технологии в строительстве», в целях повышения эффективности функционирования экспертно-аналитического совета по строительству при министерстве образован комитет по кадровой политике в строительной отрасли Ставропольского края.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы прилагается (Приложение 2).

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

Неиспользованный остаток средств, выделенный на реализацию мероприятия по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, объясняется тем, что из уведомленных     52 ветеранов ВОВ в ноябре месяце 2013 года (при получении дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 46191,8 тыс. рублей), 6 ветеранов ВОВ исключены из списков по причине смерти и другим основаниям. По этой причине  были направлены уведомления о предоставлении субсидий следующим по очереди 6 ветеранам ВОВ, которые не успели представить документы для оплаты в минстрой края и которые будут обеспечены жильем в 2014 году.

При реализации в крае переданных полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов возникает, ряд проблем, характерных не только для нашего края, но и для других субъектов Российской Федерации. Так, условиями реализации мероприятий  по обеспечению жильем граждан предусматривается выделение субсидии только на одного льготоносителя, которая на сегодняшний день составляет 442,98 тыс. рублей. Предоставляемый размер субсидии не позволяет приобрести благоустроенное жилье в городах и некоторых районах краевого значения, в связи с чем имеются многочисленные отказы граждан от получения выделяемой субсидии. Большинство очередников – более 70 % – проживают в городах, где стоимость жилья на порядок выше, чем размер выделяемой субсидии. Граждане, претендующие на получение субсидий, изучив в течение одного-полутора месяцев состояние рынка жилья в Ставропольском крае, не находят путей решения жилищной проблемы с использованием выделяемой субсидии и отказываются от нее, не подтверждая своего желания письменно.  Учитывая вышеизложенное, постановлением Правительства  Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 24-п Порядок предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной  защите  инвалидов  в Российской Федерации» (далее – Порядок)  дополнен положениями, сокращающими срок принятия гражданином решения о согласии в получении субсидии или об отказе от получения субсидии, а также регламентирующими исключение  из списка граждан, которые  отказались от получения субсидий на приобретение или строительство (участие в долевом строительстве) жилья в текущем финансовом году. Чтобы обеспечить жильем 85 человек по данной категории граждан, минстроем края были направлены уведомления 458 очередникам, то есть отказались от получения субсидии 373 человека.

В целях решения данной проблемы, Правительством Ставропольского края  в 2013 году было направлено  в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обращение с предложением о рассмотрении вопроса по внесению изменений в федеральные законы «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части увеличения показателя размера общей площади жилья  (с 18 кв. метров до 33-36 кв. метров) для произведения повышенного размера субсидии. По состоянию на  сегодняшний день  практического решения по данному вопросу не принято.

На достижение результатов реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2013 году оказал влияние риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Основное влияние на снижение значения целевого показателя связано с тем, что в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г. № ДО2-6/ЕС/ГС/с, заключенным с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюджету Ставропольского края предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета на сумму 48 558,67 тыс. рублей, вместо запланированного объема в размере 113925,81 тыс. рублей.

На достижение запланированных результатов целевого показателя «Улучшение жилищных условий семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств краевого бюджета» повлияло приостановление выдачи ипотечных жилищных кредитов кредитной организацией населению края, в связи с внесением изменений в Подпрограмму в части увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам с 10,5 до 11,0 процентов годовых.

На достижение результатов реализации мероприятия по оказанию государственной поддержки молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края в улучшении жилищных условий в 2013 году оказала влияние задержка  на 68 дней предоставления министерством образования Ставропольского края списка молодых учителей, для включения их в список – претендентов на получение субсидий. Кроме того, еще одним риском является отказ банка  в выдаче ипотечного кредита по причине отсутствия необходимого непрерывного 6-ти месячного стажа работы на момент обращения  за ипотечным кредитом 7 молодым учителям.

Первые молодые учителя в крае обратились с заявлениями  о признании их нуждающимися – только в марте 2013 года. По условиям участия в программе – они в обязательном порядке должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий (жилых помещениях). Предоставление льготных ипотечных кредитов, а соответственно и возмещения части затрат по ним молодым учителям, не являющимися нуждающимися в улучшении жилищных условий (жилых помещениях) противоречило пунк-         ту 4 «Порядка предоставления молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, субсидий на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства  доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы  «Жилище»  в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»,  что  соответственно привело бы к нецелевому использованию средств.

Показатели эффективности мероприятия определялись по предложению Минобрнауки Росии:

«Количество  молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году в Ставропольском крае», который составил 16 при установленном задании  в 185 человек;

«Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит», который за 2013 год составил 24,3 % при запланированном 84,9%

«Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита  от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году», который составил 8,6 % при запланированных 100 %.

4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования, в том числе оценка эффективности мер государственного регулирования.

Реализация меры государственного регулирования «Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья, с привлечением материнского (семейного) капитала» позволила продолжить развитие системы ипотечного жилищного кредитования в крае и оказать государственную поддержку населению края в решении жилищных проблем.

В 2013 году на реализацию данной меры освоено 1 558,20 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств на реализацию данной меры государственного регулирования обусловлено следующими факторами:

направлением кредитной организацией предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края в связи с установленной низкой процентной ставкой предоставления ипотечных кредитов в размере 10,5 процента годовых. Минстроем края была проведена работа по мониторингу действующих процентных ставок по ипотечным кредитам, в результате подготовлены изменения в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 год» в части изменения процентной ставки с 10,5 до 11,0 процента годовых. В результате реализация мероприятия начата с 18 июля 2013 года;

отсутствием большого количества заемщиков, заинтересованных в получении данного кредита (предоставление носит заявительный характер).

Срок от момента выдачи ипотечного кредита до предоставления субсидии кредитной организации составляет 2 месяца, поэтому по ипотечным кредитам, выданным в IV квартале 2013 года, государственная поддержка будет осуществляться в 2014 году.

В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию данной меры государственного регулирования в бюджете Ставропольского края предусмотрено на 2014, 2015 и 2016 годы по 14 000,00 тыс. рублей ежегодно. В настоящее время минстроем края вносятся соответствующие изменения в Программу.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 410-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых в 2013 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса» утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями. Указанным постановлением между 164 муниципальными образованиями Ставропольского края распределены средства федерального бюджета на сумму 51233,75 тыс. рублей  и средства бюджета Ставропольского края на сумму 76365,38 тыс. рублей, муниципальными образованиями обеспечено софинансирование за счет средств местных бюджетов на сумму 49320,25 тыс. рублей. Предполагалось, что социальные выплаты получат 439 молодых семей.

В соответствии с Соглашением, заключенным Правительством Ставропольского края с Министерством образования и науки Российской Федерации о выделении краю субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат по ипотечному кредитованию молодым учителям от 25 октября 2013 г. краю выделены средства в сумме 22435,6 тыс. рублей, при условии софинансирования из бюджета Ставропольского края в сумме 18356,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили всего 3519 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета – 1511,9 тыс. рублей и за счет средств бюджета Ставропольского края – 2007,9546 тыс. рублей.

Работа по предоставлению льготных ипотечных кредитов будет продолжена в 2014 году за счет остатков средств, не использованных в 2013 году ввиду позднего зачисления средств федерального бюджета в бюджет Ставропольского края 22 ноября 2013 года). Все необходимые документы для этого направлены в адрес минобразования и науки России, а также заключается дополнительное соглашение об этом.

Оценка эффективности мер государственного регулирования в сфере реализации Программы представлена в Приложении 3.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы.

Объем финансирования по Программе на 2013 год составлял 4659267,11 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета –    333547,82 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края –    401739,55 тыс. рублей, средства муниципальных образований Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 76333,92 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3847645,82 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил    1154062,95 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета –   705023,30 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 374330,48 тыс. рублей, местного бюджета – 8687,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 66021,57 тыс. рублей.

Отчет об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализацию Программы представлен в Приложении 4.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов и внебюджетных источников представлена в Приложении 5.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Ставропольского края по Программе представлен в Приложении 6.

6. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2013 г. № 478-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п «О программе министерства строительства и архитектуры Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае», разработанным минстроем края в соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» (далее – Федеральный закон № 104-ФЗ), в Программу были внесены следующие изменения.

Федеральным законом № 104-ФЗ введена в действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающая правовые основания для формирования государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и исключающая с     01 января 2014 года понятие «долгосрочная целевая программа» и правовые основания формирования и реализации долгосрочных целевых программ. В связи с этим, проектом постановления изменяется название Программы на «Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», изменяется срок ее реализации, а также Программа дополняется двумя подпрограммами «Жилище» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Минстроем края подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п» (далее – проект постановления) в целях приведения Программы в соответствие с Законом Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Проектом постановления вносятся изменения в Порядок предоставления молодым учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, субсидий на возмещение части затрат по ипотечному кредиту в рамках реализации подпрограммы «Жилище» Программы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1136 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.  № 1177» , в части:

расширения перечня видов ипотечного продукта – предоставления не только ипотечного кредита, но и займа;

увеличения объема возмещаемого (субсидируемого) первоначального взноса, рассчитываемого не от суммы ипотечного кредита, а от стоимости приобретаемого жилья.

Министр

строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                          Ю.А.Корнет