УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ставропольского края

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

- ПАСПОРТ

региональной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

| Наименование Программы | региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» |
| Заказчик Программы | министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) |
| Разработчик Программы | министерство |
| Цели Программы | обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – многоквартирные дома); улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах |
| Задачи Программы | организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| Участники Программы | муниципальные образования Ставропольского края на территории которых расположены многоквартирные дома, подлежащие включению в Программу, некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – региональный оператор), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее соответственно – ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК), управляющие организации, собственники помещений в многоквартирных домах |
| Срок реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Показатели Программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
| Источники финансирования Программы | взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – взносы на капитальный ремонт), уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах; денежные средства, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах в виде процентов в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; денежные средства в виде процентов, начисленные кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, предназначенном для перечисления денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее – специальный счет); иные источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | проведение капитального ремонта общего имущества в 9429* многоквартирных домах; снижение физического износа многоквартирных домов |

I. Содержание проблемы

В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда в Ставропольском крае. Главная причина неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов – многолетнее отсутствие их надлежащего технического содержания, обслуживания и своевременного проведения капитального ремонта в них.

В связи с высокой социальной значимостью проблемы – прогрессирующим физическим износом многоквартирных домов, требуется оптимизировать процесс планирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом норм Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах следует осуществлять программным методом.

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Для достижения указанных целей Программы планируется выполнение мероприятий, направленных на решение задач по организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и использованию эффективных технических решений при проведении такого ремонта.

Решение задач Программы планируется осуществлять во взаимодействии министерства с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы, региональным оператором, ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах.

III. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2043 годах.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Основаниями для актуализации Программы являются:

1) выявление многоквартирных домов, подлежащих включению (исключению) в Программу (из Программы);

2) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

3) изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

4) другие основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Внесение изменений в Программу, предусматривающих перенос установленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период и изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы разрабатываются краткосрочные (сроком на   3 года) планы реализации Программы в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

IV. Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в рамках реализации Программы

Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в рамках реализации Программы, сформирован министерством в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и порядком учета критериев при определении в Программе очередности проведения капитального ремонта общего имущества в таких домах, утвержденным Правительством Ставропольского края (далее – перечень многоквартирных домов).

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах включает услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законе Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».

Перечень многоквартирных домов представлен в приложении к Программе.

V. Планируемые показатели реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 9429 многоквартирных домах, общей площадью 24586,126 тыс.кв.метров.

VI. Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет:

взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах;

денежных средств, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах в виде процентов в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;

денежных средств в виде процентов, начисленных кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;

иных источников финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

VII. Механизм реализации Программы

Общее руководство и текущее управление Программой, контроль за ходом ее реализации осуществляет министерство.

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме привлекаются:

1) ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, управляющей организацией – в случае формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта) на специальном счете в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) региональным оператором – в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в соответствии с порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утверждаемым Правительством Ставропольского края.

- VIII. Мониторинг хода реализации Программы и порядок отчетности о реализации Программы

Мониторинг хода реализации Программы осуществляют:

министерство;

региональный оператор;

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы (по согласованию).

Отчеты регионального оператора и муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы о ходе реализации Программы должны содержать достигнутые за отчетный период показатели Программы, а в случае их недостижения – анализ причин невыполнения показателей Программы и меры по их достижению (далее – отчет о ходе реализации Программы).

Отчет о ходе реализации Программы представляется в министерство ежегодно по утверждаемым им формам региональным оператором и муниципальными образованиями Ставропольского края – участниками Программы не позднее 15 января года, следующего за годом реализации Программы.

IX. Информационное и методическое обеспечение хода

реализации Программы

В целях эффективной реализации Программы министерство, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы и региональный оператор обеспечивают доступность и открытость информации о:

нормативных правовых актах Ставропольского края, правовых актах органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы, касающихся вопросов, связанных с реализацией Программы;

ходе реализации Программы;

правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений в многоквартирных домах и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством Российской Федерации обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

планируемых и достигнутых показателях Программы.

Министерством, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы и региональным оператором представляется информация о ходе реализации Программы собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – участников Программы и регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_________________

* Сведения подлежат уточнению по мере актуализации Программы.

Заместитель председателя

Правительства Ставропольского края                                            Р.Я. Петрашов