УТВЕРЖДЕН приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от «13» декабря 2013 г. № 473 (в редакции приказа министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от « » 2014 г. № )

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»*

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия | Единица измерения | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – МКД) | временно исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее – врио заместителя министра) – Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | проведение капитального ремонта 650 МКД** | единиц | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - |  | - | 200 |
| 1.1. | Контрольное событие: актуализация долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | врио заместителя министра Силюкова О.А. начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства – Середа Г.Н. | х | ежегодно, до 01 февраля | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие: утверждение краткосрочного (сроком до трех лет) план реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | в 2014 году до 01 октября, в последующие годы – до 15 августа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие: представление заявки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | врио заместителя министра Силюкова О.А. начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства – Середа Г.Н. | х | в 2014 году до 01 сентября, в последующие годы – ежегодно, до 01 июня | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие: заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – аварийные МКД) | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | переселение 2294 граждан из 145 аварийных МКД общей площадью 38063,98 тыс. кв. метров ** | человек/ед./ тыс. кв. м |  |  |  | 705 / 40 / 11,1 |  |  |  | 663 / 46 / 11,7 |  |  |  | 286 / 19 / 4,1 |
| 2.1. | Контрольное событие: представление заявки в Фонд на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н . | х | ежегодно, до 01 августа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событие: заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом Ставропольского края, развитие инициативы собственников жилья в сфере управления МКД | врио заместителя министра Силюко- ва О.А.; начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н | январь 2014 года | декабрь 2017 года | ежегодное проведение конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае» и проведение обучающих семинаров для представителей товариществ собственников жилья в Ставропольском крае | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие: предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов (далее – отходы) путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов | временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – врио первого заместителя министра) Шульжен- ко В.И.; начальник отдела планирования и финансового анализа Пиво- вар А.Ф. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | ежегодное увеличение объемов переработки отходов на 5 процентов** | процентов | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 4.1. | Контрольное событие: принятие документов организаций, оказывающих услугу по утилизации бытовых отходов путем их сжигания (далее – организации), представленные с целью заключения договоров о предоставлении субсидии (далее – договоры) на компенсацию части потерь в доходах организации в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник отдела планирования и финансового анализа Пиво- вар А.Ф. | х | ежегодно, до 01 мая | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Контрольное событие: заключение договоров по результатам рассмотрения документов организаций, представленных с целью заключения договоров | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник отдела планирования и финансового анализа Пиво- вар А.Ф. | х | ежегодно, в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края (далее – коммунальная инфраструктура) | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | строительство 59,28 км разводящих сетей газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | 39,28 | 8,0 | - | - | - | 12,0 |
| 6. | Основное мероприятие: улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | строительство и реконструкция 50,93 км сетей водоснабжения и канализации | км | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 12,13 | - | - | - | 4,0 |
| 7. | Соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – возмещение стоимости услуг по погребению) | врио заместителя министра Силюкова О.А. Начальник отдела управления жилищным фондом министерства Голубцова Е.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Основное мероприятие: формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края, и ликвидации их последствий | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | обеспечение наличия аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятиие: проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений прородоохранного назначения» Манин С.Ф. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | повышение уровня информированности населения Ставропольского края о результатах деятельности в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства | единиц | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время (далее – чрезвычайные ситуации) | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ ПАСС) Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | готовность к использованию системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (процентов); обеспечение сохранности имущества гражданской обороны ** | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | своевременное доведение информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций до заинтересованных органов; постоянная готовность к принятию, обработке и передаче вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях подразделений ПАСС СК); организация учебного процесса в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» ПАСС СК по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; оперативное реагирова-ние подразделений ПАСС СК на чрезвычайные ситуации и происшествия |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Основное мероприятие: обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | повышение уровня знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности; сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны ПАСС СК к месту вызова; профилактика пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ставропольского края |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Основное мероприятие: повышение уровня пожарной безопасности Ставропольского края | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | создание условий для повышения уровня про-фессиональной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны ПАСС СК; реконструк-ция пожарного депо ПАСС СК (г. Ставро-поль, ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожарную часть |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие: создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств краевого бюджета (далее – система-112) | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | техническое перевооружение и оснащение объектов базовой инфраструктуры системы -112 программно-техническими комплексами, а также проведение монтажа и пусконаладочных работ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации Программы | врио первого заместителя министра Шульжен- ко В.И.; врио заместителя министра Силюкова О.А.; врио заместителя министра Козинкина Е.Д. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных министерству на текущий финансовый год; контроль за своевременным выполнением мероприятий ответственными исполнителями |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие: соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций | врио заместителя министра Козинкина Е.Д.; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущество организаций |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1. | Контрольное событие: своевременная уплата налога на имущество | врио заместителя министра Козинкина Е.Д.; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И. | х | ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору | временно исполняющий обязанности начальника Управления Ставропольского края по строительному и жилищному контролю Савченко В.А. | январь 2014 года | декабрь 2017 года | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

________________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

** Значение достигается на конец соответствующего года.