УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «13»  декабря 2013 г. № 472

(в редакции приказа министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «   » июня  2014 г. №     )

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия подпрограммы Программы (краткое описание) | Единица измерения | График реализации (год/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | Бутен- ко А.В., временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (да- лее – врио первого заместителя министра), Меценато-ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (да- лее – минис-терство) Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | инвентаризация и паспортизация 4 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | уплата налога, связанного с имуществом организаций, и земельного налога по объектам капитального строительства (тыс. рублей, ежеквартально) | тыс. рублей | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие: своевременная уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства | Козинки- на Е.Д., врио заместителя министра; Ковале- ва С.И. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | х | ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следую- щего за отчетным |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 4 единиц | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие: утверждение сборников территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольное событие: утверждение сборников территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие: утверждение сборников территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-мон-тажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 1120 единиц к 2017 году (единиц, ежеквартально) | единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольное событие: утверждение 4 приказов министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства государственной собственности края | Козинки- на Е.Д., врио заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, (далее – врио заместителя министра) Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае в количестве 800 единиц к 2017 году (количество ежеквартально) | единиц | 21 | 39 | 64 | 76 | 21 | 39 | 64 | 76 | 21 |  | 39 | 64 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства государственной собственности края | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Пиво- вар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | проведение государственной экспертизы результатов 524 инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае к 2017 году (количество ежеквартально) | единиц | 35 | 29 | 30 | 37 | 35 | 29 | 30 | 37 | 35 |  | 29 | 30 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов государственной собственности края, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов объектов государственной собственности края | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | проведение межевания земельных участков под 4 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (количество) | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королько- ва Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержден-ной постановлением Правительства Ставрополь-ского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п (далее – схема территориального планирования края) | Марко- ва М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | разработка (изменение) документов территориального планирования края |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | разработка документации по планировке территории для 8 объектов регионального значения; ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы | единиц | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |  | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольное событие: проведение конкурсов на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Марко- ва М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Контрольное событие: проведение конкурсов на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Марко- ва М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Контрольное событие: проведение конкурсов на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Марко- ва М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края) | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение жильем 282 ветеранов и инвалидов края к 2017 году (человек ежеквартально), в том числе | человек | 5 | 10 | 20 | 17 | 10 | 20 | 15 | 7 | 4 |  | 15 | 17 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспечение жильем 74 ветеранов Великой Отечественной войны (человек ежеквартально) | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Жилище» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | обеспечение жильем 760 семей края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» к 2017 году (семей ежеквартально); | семей | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | улучшение жилищных условий 840 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) к 2017 году (семей ежекватально) | семей | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 |  | 40 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключение Соглашения о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольное событие: заключение Соглашения о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольное событие: заключение Соглашения о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинки- на Е.Д, врио заместителя министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – молодые семьи) | Козинки- на Е.Д., заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | улучшение жилищных условий 2855 молодых семей с использованием заемных средств при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов к 2017 году (семей ежеквартально) | семей | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  | 205 | 205 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие: заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольное событие: утверждение распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края (далее - местным бюджетам) на предоставление социальных выплат молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение жилья в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае" подпрограммы "Жилище" Программы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие: заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольное событие: утверждение распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края (далее - местным бюджетам) на предоставление социальных выплат молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение жилья в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае" подпрограммы "Жилище" Программы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Контрольное событие: заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Контрольное событие: утверждение распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края (далее - местным бюджетам) на предоставление социальных выплат молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение жилья в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае" подпрограммы "Жилище" Программы | Козинки- на Е.Д, заместитель министра, Арутюно- ва И.Ф., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: стимулирование развития жилищного строительства в крае | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Душако- ва О.В., начальник отдела жилищного строительства и строй-индустрии министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | доведение годового объема ввода жилья в крае до 1780 тыс. кв. метров к 2017 году; (тыс. кв. метров ежеквартально) | тыс. кв. метров | 395 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 |  | 445 | 445 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21260 жилых квартир в многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых домах к 2017 г. (количество, ежеквартально) | единиц | 496 3 | 496 2 | 496 2 | 496 3 | 552 5 | 552 5 | 552 5 | 552 5 | 5315 |  | 5315 | 5315 | 5315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в общем количестве земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в крае до 15 процентов | процентов | - | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - |  | - | - | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение коэффициента доступности жилья для населения края до 2,1 к 2017 г. |  | - | - | - | 3,60 | - | - | - | 3,59 | - |  | - | - | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края | Бутен- ко А.В., врио первого заместителя министра, Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2017 г. |  | Снижение социального, экономического и экологического риска от сейсмических воздействий в крае; создание условий для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2016 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Контрольное событие: заключение государственных контрактов в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства, Королькова Т.П. начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства | х | 31 декабря 2017 г. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности по реализации Программы | министерство | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2017 г. | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства | министерство | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2017 г. | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

___________________